П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ

ГУБАХИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

# ПЕРМСКОГО  КРАЯ

29.09.2010                                                           № 874

Об утверждении инвестиционного проекта «Дорога к полигону ТБО Губахинского муниципального района»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Пермского края от 24 декабря 2007 года № 165-ПК «О региональном фонде софинансирования расходов», постановлением Пермского края от 15.02.2008 № 27-п «О предоставлении бюджетам муниципальных районов, городских округов субсидий на реализацию инвестиционных проектов (целевых программ) муниципальных районов, городских округов», в соответствии с проектной документацией, разработанной Пермским краевым государственным унитарным предприятием «Пермдорпроект»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый инвестиционный проект «Дорога к полигону ТБО Губахинского муниципального района».

2. Признать утратившим силу постановление главы администрации Губахинского муниципального района от 17 августа 2010 № 680 «Об утверждении инвестиционного проекта «Дорога к полигону ТБО Губахинского муниципального района».

3. Постановление опубликовать в газете «Уральский шахтер» и на официальном сайте администрации Губахинского муниципального района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по экономической и промышленной политике, развитию территории Попову О.А.

Глава администрации 						 	Н.В. Шумаков

УТВЕРЖДЕН

постановлением

главы администрации

от 29.09.2010 № 874

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

«Дорога к полигону ТБО Губахинского муниципального района»

1. Описание проблем, решаемых с помощью инвестиционного проекта

1. Несоответствие состояния подъездной дороги к полигону нормативным требованиям.

2. Высокие затраты на содержание автотранспорта у предприятий, осуществляющих вывоз бытовых отходов и мусора на полигон ТБО.

2.Обоснование участия муниципальных образований

в решении указанных проблем

Согласно статье 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статье 8 Федерального закона от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора относятся к вопросам местного значения поселения.

Согласно решению Земского Собрания Губахинского муниципального района Пермского края от 22.07.2010 № 273 «Об утверждении Соглашения с Губахинским городским поселением по реализации инвестиционного проекта «Дорога к полигону ТБО Губахинского муниципального района» заключено соглашение о передаче полномочий от Губахинского городского поселения Губахинскому муниципальному району.

3. Цели реализации инвестиционного проекта

Целью инвестиционного проекта является строительство подъездной дороги к полигону захоронения ТБО меньшей протяженности, использование в дальнейшем дороги при разработке Губахинского месторождения известняка, обеспечение экологической безопасности для жизнедеятельности населения.

4. Экономическое обоснование реализации инвестиционного проекта

Объект включен в комплексную Программу социально-экономического развития Губахинского муниципального района.

Проектной документацией «Дорога к полигону ТБО Губахинского муниципального района» предусмотрено проведение работ по выполнению дорожной одежды протяженностью 1,5км.

В связи с тем, что сметная стоимость проекта составляет 21044,27 тыс.руб., а запланированный объем средств в 2010 год на выполнение работ по инвестиционному проекту «Дорога к полигону ТБО Губахинского муниципального района» за счет средств местного бюджета составляет 800,0 тыс.руб. , строительство объекта планируется в 2011-2012 годах за счет средств местных бюджетов и бюджета Пермского края (регионального фонда софинансирования расходов):

| Сроки строительства объекта | Объем финансирования, тыс.руб. | В том числе по источникам финансирования |
| --- | --- | --- |
|  |  | местный | бюджет Пермского края |
| 2010 год | 3 200,0 | 800,0 | 2 400,0 |
| плановый период: 2011 год | 8 922,135 | 2230,534 | 6 691,601 |
| 2012 год | 8 922,135 | 2 230,534 | 6 691,601 |
| Итого: | 21 044,27 | 5 261,068 | 15 783,202 |

Выполнение строительства предполагается в течение 2010-2012 годов, с разбивкой выполнения работ по годам следующим образом:

2010 год:

- проведение работ по выполнению дорожной одежды капитального типа протяженностью 253 м, устройству искусственных сооружений, обустройству дороги;

2011-2012 гг.:

- проведение работ по выполнению дорожной одежды переходного типа протяженностью 1247 м, обустройству дороги.

В случае отсутствия средств Фонда софинансирования расходов в 2011-2012 годах, финансирование будет осуществлено за счет средств местных бюджетов и иных источников с изменением сроков строительства.

5. Наличие проектной документации

Проектно-сметная документация разработана ПКГУП «Пермдорпроект», получено положительное заключение государственной экспертизы Краевого государственного автономного учреждения управления государственной экспертизы Пермского края от 21.01.2010 г. № 59-1-5-0006-10.

6. Описание практических действий по осуществлению инвестиций (план-график):

| №п/п | Наименование мероприятия (объекта) | 2010 г. (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 4 квартал |
| 1 | «Дорога к полигону ТБО Губахинского муниципального района», в т.ч.: |  |
|  | краевой бюджет | 2 400,0 |
|  | местный бюджет | 800,0 |
|  | ИТОГО | 3 200,0 |

7. Ожидаемые социально-экономические последствия реализации инвестиционного проекта:

1. Снижение затрат на содержание объекта.

2. Создание дополнительных рабочих мест.

3. Улучшение экологической обстановки.