В соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 29.05.2013 № 579-п «Об утверждении региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2013-2017 годы, объемов расходов по приоритетному региональному проекту «Достойное жилье» на 2013 год, Постановлением администрации городского округа «Город Губаха» Пермского края от 27.03.2014 № 399 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Губахинского городского округа на 2013-2017 годы», в связи с уточнением даты и номера заключения о признании домов аварийными и подлежащими сносу,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести следующие изменения в постановление администрации городского округа «Город Губаха» от 27.03.2014 № 399 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Губахинского городского округа на 2013-2017 годы»:

1.1 изложить перечень аварийных многоквартирных домов в следующей редакции согласно приложению 1 к муниципальной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы.

- Постановление опубликовать в официальном вестнике газеты «Уральский шахтер» и на официальном сайте городского округа «Город Губаха».

- Постановление вступает в силу с момента опубликования.

- Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа «Город Губаха» А.В. Бибердорфа.

Глава администрации 							           Н.В. Лазейкин

Приложение 1

к муниципальной адресной программе

по переселению граждан из аварийного

жилищного фонда на 2013-2017 годы

Перечень аварийных многоквартирных домов

| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса или реконструкции МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан | Дополнительные источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | всего: | в том числе: |  |
|  |  | Номер | Дата |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  |
|  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Всего Городской округ «Город Губаха» |  |  |  |  | 683 | 683 | 19895,54 | 310 | 80 | 227 | 16568,64 | 4012,0 | 12556,640 | 245084984,300 | 3959441,400 | 177649656,180 | 63475886,720 | 0,00 |
| 2013 год |
| Итого: | 148 | 148 | 4260,94 | 67 | 10 | 57 | 3178,84 | 526,00 | 2652,84 | 40612604,0 | 0,00 | 27264952,0 | 13347652,0 | 0 |
| 1 | ул. Пугачева д. 36 | № 28 | 18.06.2009 г. | 2 кв 2014 | 4 кв 2014 | 16 | 16 | 371,1 | 6 | 2 | 4 | 271,2 | 85,9 | 185,30 | 3730085,00 | 0,00 | 2528709,75 | 1201375,25 | 0,00 |
| 2 | ул. Советская, д. 14 | № 19 | 10.06.2009 г. | 2 кв 2014 | 4 кв 2014 | 15 | 15 | 377,94 | 7 | 0 | 7 | 331,04 | 0 | 331,04 | 4553124,00 | 0,00 | 3196253,00 | 1356871,00 | 0,00 |
| 3 | ул. Тюленина, д. 4 | № 26 | 18.06.2009 г. | 2 кв 2014 | 4 кв 2014 | 17 | 17 | 348,7 | 7 | 1 | 6 | 296,3 | 41,8 | 254,5 | 4075310,00 | 0,00 | 2835728,50 | 1239581,50 | 0,00 |
| 4 | рп. Углеуральский, ул. 2-Коммунис-тическая, д. 138а | № 3 | 02.11.2009 | 2 кв 2014 | 4 кв 2014 | 8 | 8 | 573,0 | 4 | 2 | 2 | 263,0 | 141,5 | 121,5 | 3617302,0 | 0,00 | 2440138,5 | 1177163,5 | 0,00 |
| 5 | рп. Углеуральский, ул. 30 лет Октября, д. 21 | №5 | 14.12.2009 | 4 кв 2013 | 1 кв 2014 | 26 | 26 | 619,1 | 16 | 2 | 14 | 619,1 | 77,7 | 541,4 | 5405940,0 | 0,00 | 3089145,0 | 2316795,0 | 0,00 |
| 6 | рп. Углеуральский, ул. Макарова, д. 1 | №1 | 27.10.2010 | 2 кв 2014 | 4 кв 2014 | 18 | 18 | 893,3 | 8 | 1 | 7 | 593,6 | 85,1 | 508,5 | 8164374,0 | 0,00 | 5521602,5 | 2642771,5 | 0,00 |
| 7 | рп. Углеуральский, ул. Белинского, д. 16 | № 39 | 11.08.2011 | 2 кв 2014 | 4 кв 2014 | 26 | 26 | 604,4 | 12 | 1 | 11 | 444,2 | 31,0 | 413,2 | 6109527,0 | 0,00 | 4218298,25 | 1891228,75 | 0,00 |
| 8 | рп. Углеуральский, ул. Белинского, д. 13 | № 16 | 30.06.2011 | 2 кв 2014 | 4 кв 2014 | 22 | 22 | 473,4 | 7 | 1 | 6 | 360,4 | 63,0 | 297,4 | 4956942,0 | 0,00 | 3435076,5 | 1521865,5 | 0,00 |
| 2014 год |
| Итого: | 226 | 226 | 6163,1 | 105 | 31 | 74 | 5417,70 | 1442,50 | 3975,20 | 79098420,00 | 0 | 59323815,0 | 19774605,00 | 0,00 |
| 9 | г. Губаха, ул. Шахтостроителей, д. 1 | № 22 | 18.06.2009 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 16 | 16 | 514,90 | 11 | 7 | 4 | 455,80 | 262,10 | 193,70 | 6654680,00 | 0,00 | 4991010,00 | 1 663 670,00 | 0,00 |
| 10 | г. Губаха, ул. Гоголя, д. 11 | № 27 | 18.06.2009 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 22 | 22 | 363,50 | 8 | 4 | 4 | 348,40 | 175,20 | 173,20 | 5086640,00 | 0,00 | 3814980,00 | 1 271 660,00 | 0,00 |
| 11 | г. Губаха, ул. Суворова, д. 32 | № 30 | 24.07.2009 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 26 | 26 | 515,60 | 11 | 3 | 8 | 484,40 | 131,10 | 353,30 | 7072240,00 | 0,00 | 5304180,00 | 1 768 060,00 | 0,00 |
| 12 | пгт. Углеуральский, ул. Нахимова, д. 2 | № 10 | 14.12.2009 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 21 | 21 | 897,90 | 10 | 4 | 6 | 772,10 | 302,50 | 469,60 | 11272660,00 | 0,00 | 8454495,00 | 2 818 165,00 | 0,00 |
| 13 | пгт. Углеуральский, ул. Ватутина, д. 2 | № 10 | 14.12.2009 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 19 | 19 | 545,70 | 8 | 1 | 7 | 531,40 | 61,40 | 470,00 | 7758440,00 | 0,00 | 5818830,00 | 1 939 610,00 | 0,00 |
| 14 | п Нагорнский, ул. Советская, д. 15 | № 38 | 12.02.2010 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 25 | 25 | 726,50 | 13 | 0 | 13 | 595,70 | 0,00 | 595,70 | 8697220,00 | 0,00 | 6522915,00 | 2 174 305,00 | 0,00 |
| 15 | г. Губаха, ул. П.Морозова, д. 4 | № 39 | 24.02.2010 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 22 | 22 | 551,30 | 11 | 6 | 5 | 516,10 | 245,20 | 270,90 | 7535060,00 | 0,00 | 5651295,00 | 1 883 765,00 | 0,00 |
| 16 | г. Губаха, ул. Танкистов, д. 9 | № 47 | 17.05.2010 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 10 | 10 | 73,70 | 2 | 1 | 1 | 73,70 | 36,90 | 36,80 | 1076020,00 | 0,00 | 807015,00 | 269 005,00 | 0,00 |
| 17 | г. Губаха, ул. Коммунистическая, д. 69 | № 47 | 17.05.2010 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 6 | 6 | 88,00 | 2 | 0 | 2 | 88,00 | 0,00 | 88,00 | 1284800,00 | 0,00 | 963600,00 | 321 200,00 | 0,00 |
| 18 | пгт. Углеуральский, ул. Садовая, д. 164 | № 11 | 01.06.2010 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 3 | 3 | 89,70 | 2 | 0 | 2 | 89,70 | 0,00 | 89,70 | 1309620,00 | 0,00 | 982215,00 | 327 405,00 | 0,00 |
| 19 | пгт. Углеуральский, ул. Мира, д. 3 | № 10 | 01.09.2010 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 22 | 22 | 522,30 | 8 | 0 | 8 | 518,70 | 0,00 | 518,70 | 7573020,00 | 0,00 | 5679765,00 | 1 893 255,00 | 0,00 |
| 20 | пгт. Углеуральский, ул. 2-я Коммунистическая, д. 94 | № 17 | 02.12.2010 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 19 | 19 | 692,80 | 11 | 3 | 8 | 409,50 | 101,80 | 307,70 | 5978700,00 | 0,00 | 4484025,00 | 1 494 675,00 | 0,00 |
| 21 | пгт. Углеуральский, ул. Больничная, д. 3 | № 18 | 02.12.2010 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 15 | 15 | 581,20 | 8 | 2 | 6 | 534,20 | 126,30 | 407,90 | 7799320,00 | 0,00 | 5849490,00 | 1 949 830,00 | 0,00 |
| 2015 год |
| Итого: | 187 | 187 | 5391,0 | 84 | 25 | 56 | 4398,90 | 1114,40 | 3284,50 | 66339083,80 | 0,00 | 49754312,85 | 16584770,950 | 0,00 |
| 22 | пгт. Углеуральский, ул. 2-я Коммунистическая д. 104 б | № 19 | 02.12.2010 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 20 | 20 | 525,20 | 15 | 12 | 3 | 486,60 | 384,30 | 102,30 | 7104360,00 | 0,00 | 5328270,00 | 1776090,00 | 0,00 |
| 23 | пгт. Углеуральский, ул. Ватутина, д. 14 | № 15 | 02.12.2010 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 33 | 33 | 909,00 | 11 | 0 | 11 | 829,00 | 0,00 | 829,00 | 12103400,00 | 0,00 | 9077550,00 | 3025850,00 | 0,00 |
| 24 | г. Губаха, ул. Суворова, д. 52 | № 57 | 04.02.2011 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 17 | 17 | 600,00 | 8 | 1 | 7 | 532,70 | 79,50 | 453,20 | 8142852,20 | 0,00 | 6107139,15 | 2035713,05 | 0,00 |
| 25 | п Нагорнский, ул. Советская, д. 21 | № 61 | 26.02.2011 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 8 | 8 | 542,20 | 3 | 0 | 3 | 47,50 | 0,00 | 47,50 | 726085,00 | 0,00 | 544563,75 | 181521,25 | 0,00 |
| 26 | г. Губаха, ул. Советская, д. 36 | № 62 | 21.03.2011 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 23 | 23 | 530,90 | 7 | 0 | 7 | 405,40 | 0,00 | 405,40 | 6196944,40 | 0,00 | 4647708,30 | 1549236,10 | 0,00 |
| 27 | пгт. Углеуральский, ул. 2-я Коммунистическая, д. 96 | № 13 | 09.06.2011 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 36 | 36 | 673,00 | 15 | 5 | 10 | 565,50 | 184,60 | 380,90 | 8644233,00 | 0,00 | 6483174,75 | 2161058,25 | 0,00 |
| 28 | пгт. Углеуральский пер. Коммунистический, д. 1 | № 14 | 09.06.2011 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 16 | 16 | 529,00 | 8 | 5 | 3 | 529,00 | 327,80 | 201,20 | 8086294,00 | 0,00 | 6064720,50 | 2021573,50 | 0,00 |
| 29 | пгт. Углеуральский, ул. Ленина, д. 20 | № 27 | 30.06.2011 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 7 | 7 | 152,80 | 2 | 0 | 2 | 152,80 | 0,00 | 152,80 | 2335700,80 | 0,00 | 1751775,60 | 583925,20 | 0,00 |
| 30 | пгт. Углеуральский, ул. Серова, д. 28 | № 26 | 30.06.2011 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 14 | 14 | 521,40 | 8 | 2 | 3 | 521,40 | 138,20 | 383,20 | 7970120,40 | 0,00 | 5977590,30 | 1992530,10 | 0,00 |
| 31 | пгт. Углеуральский, ул. Углеуральская, д. 22 | № 35 | 11.08.2011 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 13 | 13 | 407,50 | 7 | 0 | 7 | 329,00 | 0,00 | 329,00 | 5029094,00 | 0,00 | 3771820,50 | 1257 273,50 | 0,00 |
| 2016 год |
| Итого: | 104 | 104 | 3167,2 | 44 | 10 | 34 | 2820,1 | 616,5 | 2203,6 | 45953529,50 | 0 | 34465147,13 | 11488382,37 | 0,00 |
| 32 | пгт. Углеуральский, ул. Углеуральская, д. 28 | № 34 | 11.08.2011 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 10 | 10 | 411,90 | 5 | 0 | 5 | 234,60 | 0,00 | 234,60 | 3 822 807,00 | 0,00 | 2 867 105,25 | 955 701,75 | 0,00 |
| 33 | пгт. Углеуральский, ул. Углеуральская, д. 18 | № 36 | 11.08.2011 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 15 | 15 | 377,10 | 7 | 1 | 6 | 332,80 | 0,00 | 332,80 | 5 422 976,00 | 0,00 | 4 067 232,00 | 1 355 744,00 | 0,00 |
| 34 | пгт. Углеуральский, ул. Комсомольская, д. 11 | № 37 | 11.08.2011 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 23 | 23 | 525,80 | 8 | 0 | 8 | 525,80 | 0,00 | 525,80 | 8 567 911,00 | 0,00 | 6 425 933,25 | 2 141 977,75 | 0,00 |
| 35 | пгт. Углеуральский, ул. Физкультурников, д. 13 | № 38 | 11.08.2011 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 2 | 2 | 90,10 | 1 | 0 | 1 | 44,80 | 0,00 | 44,80 | 730 016,00 | 0,00 | 547 512,00 | 182 504,00 | 0,00 |
| 36 | пгт. Углеуральский, ул. Серова, д. 16 | № 48 | 17.08.2011 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 18 | 18 | 878,50 | 12 | 9 | 3 | 857,90 | 616,50 | 241,40 | 13 979 480,50 | 0,00 | 10 484 610,38 | 3 494 870,12 | 0,00 |
| 37 | пгт. Углеуральский, ул. Ватутина, д. 18 | № 45 | 17.11.2011 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 36 | 36 | 883,80 | 11 | 0 | 11 | 824,20 | 0,00 | 824,20 | 13 430 339,00 | 0,00 | 10 072 754,25 | 3 357 584,75 | 0,00 |
| 2017 год |
| Итого: | 18 | 18 | 913,30 | 10 | 4 | 6 | 753,10 | 312,60 | 440,50 | 13 081 347,00 | 3 959 441,40 | 6 841 429,20 | 2 280 476,40 | 0,00 |
| 38 | пгт. Углеуральский, ул. Серова, д. 3 | № 46 | 17.11.2011 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 18 | 18 | 913,30 | 10 | 4 | 6 | 753,10 | 312,60 | 440,50 | 13 081 347,00 | 3 959 441,40 | 6 841 429,20 | 2 280 476,40 | 0,00 |

# Text boxes

О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город Губаха» от 27.03.2014 № 399 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Губахинского городского округа на 2013-2017 годы»

1217

31.10.2014