О прохождении паводка

Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях своевременной подготовки и планирования мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весенне-летнего половодья и паводка в 2017 году на территории городского округа «Город Губаха»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемые:

1.1. План основных противопаводковых мероприятий городского округа «Город Губаха» на период прохождения весенне-летнего половодья 2017 года; 1.2. Состав комиссии по руководству и контролю за проведением противопаводковых мероприятий весенне–летнего половодья 2017 года;

1.3. Список пунктов для временного размещения населения.

2. Постановление опубликовать на официальном сайте города Губахи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на директора МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа «Город Губаха» Д.Н. Губенко.

Глава города-

глава администрации 			 	            	                    Н.В. Лазейкин

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации

от 28.02.2017 № 209

ПЛАН

основных противопаводковых мероприятий городского округа «Город Губаха» на период

прохождения весенне-летнего половодья 2016 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доведение Плана основных противопаводковых мероприятий городского округа «Город Губаха» на период прохождения весенне-летнего половодья 2017 года до членов КЧС и ОПБ городского округа «Город Губаха» для оперативного решения вопросов противодействия паводкам, территориальных управлений городского округа, предприятий, организаций | до 16.03.2017 | Секретарь КЧС и ОПБ городского округа «Город Губаха» |
| 2. | Разработка планов противопаводковых мероприятий территориальными управлениями, предприятиями и организациями | до 20.03.2017 | Начальники территориальных управлений городского округа, руководители предприятий, организаций (по согласованию) |
| 3. | Участие в командно – штабной тренировке проводимой КЧС и ОПБ Пермского края по теме: «Действия органов местного самоуправления по управлению силами и средствами ликвидации чрезвычайных ситуаций при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 30.03.2017 | Председатель КЧС и ОПБ городского округа «Город Губаха» |
| 4. | Проведение заседаний КЧС и ОПБ городского округа «Город Губаха» для оперативного решения вопросов противодействия паводкам | в течение всего паводкового периода | Председатель КЧС и ОПБ городского округа «Город Губаха» |
| 5. | Корректировка Плана по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа «Город Губаха» в период весенне-летнего половодья | до 16.03.2017 | Директор МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» |
| 6. | Корректировка, уточнение планов эвакуации, определение мест эвакуации людей, материальных и культурных ценностей, а так же первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения с расчетом привлекаемых сил и средств по сценариям максимально возможного подтопления | до 20.03.2017 | Заместитель главы администрации по развитию территории, руководители предприятий (по согласованию) |
| 7. | Проверка состояния сил и средств постоянной готовности привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций согласно постановления администрации от 07.02.2013 № 133 | до 20.03.2017 | Руководители сил постоянной готовности (по согласованию) |
| 8. | Создание достаточного запаса коагулянта, извести, гипохлорита натрия на объектах водоподачи (резервуарах, насосных станциях) | до 16.03.2017 | Начальники территориальных управлений, руководители предприятий ЖКХ и жизнеобеспечения, ПАО «Метафракс» (по согласованию) |
| 9. | Обеспечение готовности системы округа оповещения к выполнению задач по предназначению при угрозе затопления и затоплении населенных пунктов, организаций и производственных объектов | в течение всего паводкового периода | Начальник Губахинского ЦКТО (по согласованию), начальники территориальных управлений городского округа |
| 10. | Представление сведений о подтапливаемых территориях округа на основании многолетних наблюдений | в течение всего паводкового периода | Начальники территориальных управлений городского округа |
| 11. | Представление в КЧС и ОПБ сведений о мостовых сооружениях и пропускных трубах, наиболее подверженных воздействию паводковых вод и ледохода | в течение всего паводкового периода | Отдел ГИБДД МО МВД России «Губахинский» (по согласованию) |
| 12. | Установка указательных вешек, обозначающих границу проезжей части, в случае затопления моста через речку Желтушка | в течение всего паводкового периода | МБУ «Комбинат благоустройства» (по согласованию |
| 13. | Проверка готовности гидротехнических сооружений к весенне-летнему половодью, контроль за проведением предполоводной обработки Широковского водохранилища Проверка состояния ГТС, оформление паспорта безопасности на Губахинскую плотину | до 20.03.2017 | Технический директор-главный инженер ООО «Губахинская энергетическая компания» (по согласованию) |
| 14. | Проверка готовности автомобильных дорог и автомобильных мостов к эксплуатации в период весенне-летнего половодья | в течение всего паводкового периода | Отдел ГИБДД МО МВД России по Пермскому краю «Губахинский» (по согласованию) |
| 15. | Проведение мероприятий по недопущению попадания в реки и водоемы химически опасных веществ, отходов промышленного и сельскохозяйственного производства. | в течение всего паводкового периода | Руководители предприятий и организаций (по согласованию) |
| 16. | Информирование населения о прохождении весеннего паводка, проводимой работе по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком, состоянии источников питьевого водоснабжения и качества воды в них | в течение всего паводкового периода | Комиссия по руководству и контролю за проведением противопаводковых мероприятий весенне-летнего половодья 2017 года, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» |
| 17. | Контроль выполнения комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий, направленных на предупреждение заболевания населения, попавшего в зоны затопления, острыми кишечными инфекциями | в течение всего паводкового периода | Восточный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю (по согласованию) |
| 18. | Проверка состояния канализационных колодцев, приёмных резервуаров на КНС и насосных станциях с целью исключения попадания паводковых вод | в течение всего паводкового периода | Начальники территориальных управлений, руководители предприятий ЖКХ и жизнеобеспечения (по согласованию) |
| 19. | Укомплектование аварийных бригад, составление графика дежурства ответственных лиц, ремонтного персонала и водителей транспортных средств | до 20.03.2017 | МБУ «Комбинат благоустройства» (по согласованию |
| 20. | Устройство обводных канав у трансформаторных подстанций | до 20.03.2017 | МУП «ГГЭС» (по согласованию) |
| 21. | Очистка от снега крыш зданий, цоколей жилых домов, объектов соцкультбыта, дошкольных учреждений, административных зданий, дорог, вскрытие кюветов, обеспечение подъездов к жилым домам, предприятиям, учреждениям, учебным заведениям | до 20.03.2017 | Начальники территориальных управлений, руководители управляющих компаний, предприятий, организаций, учреждений независимо от формы собственности, частные предприниматели (по согласованию) |
| 22. | Очистка от снега закрепленных и прилегающих территорий, его вывоз | до 20.03.2017 | Руководители предприятий, организаций, учреждений, частные предприниматели (по согласованию) |
| 23. | Проведение ревизии насосных установок, проверка их работы под нагрузкой | до 20.03.2017 | Управление инфраструктуры и ЖКХ |
| 24. | Проведение ревизии и своевременной очистки сетей ливневой канализации, ревизия ливневых стоков | до 20.03.2017 | Управление инфраструктуры и ЖКХ |
| 25. | Обеспечение контроля за качеством подаваемой воды населению в период паводка в соответствии с СанПиНом | в течение всего паводкового периода | Восточный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, предприятия водоснабжения (по согласованию) |
| 26. | Предоставление автотранспортной техники для перевозки населения из зоны возможного подтопления (при необходимости) | до 20.03.2017 | Заместитель главы администрации по развитию территории |
| 27. | Обеспечение готовности спец. автотранспорта для подвоза населению питьевой воды | в течение всего паводкового периода | МУП «Водоканал» (по согласованию) |
| 28. | Проверка готовности связи с населенными пунктами, попадающими в зону затопления | до 20.03.2017 | Начальник Губахинского ЦКТО (по согласованию), начальники территориальных управлений городского округа |
| 29. | Проведение осмотра объектов и сооружений, выявление разрушений и изменений, определение объёмов работ по ликвидации последствий половодья. | до 01.07.2017 | заместитель главы администрации по инфраструктуре и ЖКХ |
| 30. | Представление итогового донесения о прохождении весенне-летнего половодья в 2017 году в ГКУ Пермского края «Гражданская защита» | до 01.07.2017 | Директор МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» |

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации

от 28.02.2017 № 209

СОСТАВ

комиссии по руководству и контролю за проведением противопаводковых мероприятий весенне-летнего половодья 2017 года

Председатель- Лазейкин Николай Владимирович – глава администрации Губахинкого городского округа;

Заместитель председателя – Губенко Дмитрий Николаевич - директор МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»;

Секретарь - Мамаева Юлия Владимировна – главный специалист МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»;

Члены комиссии:

Попова Ольга Александровна – заместитель главы администрации по инфраструктуре и ЖКХ;

Бибердорф Алексей Валентинович – начальник управления инфраструктуры и ЖКХ;

Шистерова Наталья Викторовна – ведущий специалист управления инфраструктуры и ЖКХ;

Зяблицева Людмила Александровна – заместитель начальника Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю (по согласованию);

Кузнецов Александр Николаевич - технический директор - главный инженер ООО «Губахинская энергетическая компания» (по согласованию);

Созина Светлана Борисовна – начальник территориального управления городского округа по решению вопросов поселка Широковский;

Метелева Татьяна Эдуардовна - начальник территориального управления городского округа по решению вопросов поселков Углеуральский, Парма, Шестаки, Нагорнский;

Шарафеев Ильсияр Хатибович – директор МУП «Водоканал» (по согласованию);

Якшиева Наталья Георгиевна –директор МБУ «Комбинат благоустройства»  (по согласованию).

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации

от 28.02.2017 № 209

СПИСОК

пунктов для временного размещения населения

- Муниципальное образовательное учреждение средняя образовательная школа № 25 Пермский край, пос. Широковский, ул. Пионеров, 9.

- Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр СПЕКТР», Пермский край, г. Губаха, пр. Ленина, 31

- МАУ Спортивно-досуговый комплекс «Губахинский», Пермский край, г. Губаха, ул. Мира, 30.

# Text boxes

209

28.02.2017