ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы Губахинского городского округа

**"Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории городского округа «Город Губаха» на 2014-2016 годы»**

(наименование муниципальной программы)

За 2014 год

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Кощеева С.А. |

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.

1.1.Цели и задачи достигнуты не в полном объеме в связи с факторами, не зависящими от муниципального образования - отсутствие оснащения коллективными (общедомовыми) приборами учета коммунальных ресурсов потребления тепловой энергии и воды во всех многоквартирных домах округа (Отсутствие финансирования со стороны ресурсоснабжающих организаций; Препятствие со стороны управляющих компаний доступа к многоквартирным домам ресурсоснабжающим организациям для установки ОДПУ)

1.2.Оснащение индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов муниципальных квартир достигнуто в полном объеме, как планировалось.

2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины недостижения запланированных результатов, нарушения сроков.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Контрольная точка | Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Полный переход на приборный учет при расчетах в жилых благоустроенных многоквартирных домах с организациями коммунального комплекса | 2016 | - | - |  |
|  | Сокращение расходов тепловой и электрической энергии в органах местного самоуправления | 2016 | - | - |  |
|  | Экономия потребления воды в органах местного самоуправления | 2016 | - | - |  |
|  | Наличие в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях актов энергетических обследований и энергетических паспортов на уровне 100 процентов от общего количества учреждений | 2016 | - | - |  |
|  | Сокращение удельных показателей энергопотребления экономики муниципального образования на 8,7 процентов по сравнению с 2013 годом | 2016 | - | - |  |
|  | Повышение заинтересованности в энергосбережении | 2016 | - | - |  |

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Количество установленных узлов учета тепловой энергии в многоквартирных домах, штук | 227 | 138 | 60,8 | Отсутствие финансирования со стороны ресурсоснабжающих организаций |
|  | Количество установленных узлов учета воды в многоквартирных домах, штук | 408 | 177 | 43,3 | Препятствие со стороны управляющих компаний доступа к многоквартирным домам РСО для установки ОДПУ |
|  | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета\* | 35,2 | 21,4 |  |  |
|  | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета\* | 63,4 | 27,4 |  |  |
|  | Количество установленных светодиодных светильников в системе наружного освещения, штук | 127 | 157 |  |  |
|  | Доля светодиодных светильников в системе наружного освещения в общем количестве светильников, % | 28,8 | 35,9 |  |  |
|  | Объем потребления электроэнергии системой наружного освещения, тыс.кВт\*ч в год | 336,3 | 508,3 |  | Увеличение сетей наружного освещения |
|  | Доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, прошедших энергетические обследования | 99% | 99% |  |  |
|  | Количество установленных узлов учета тепловой энергии  в муниципальных учреждениях, шт. | 3 | 3 |  |  |
|  | Количество установленных узлов учета холодного водоснабжения в муниципальных учреждениях, шт. | 6 | 6 |  |  |
|  | Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за тепловую энергию по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов) | 50% | 50% |  |  |
|  | Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за холодную воду по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов) | 100% | 100% |  |  |

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Основные факторы, которые негативно повлияли на ход реализации муниципальной программы:

* Отсутствие финансирования со стороны ресурсоснабжающих организаций;
* Препятствие со стороны управляющих компаний доступа к многоквартирным домам ресурсоснабжающим организациям для установки ОДПУ.

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | | | | Причины не освоения бюджетных средств |
| Источник финансирования | План | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа  **Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории городского округа «Город Губаха» на 2014-2016 годы»** | Бюджет муниципального района (городского округа), тыс. руб. | 442 298,36 | 442 295,36 | 100 |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
| Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
| **Итого, тыс. руб.** | **442 298,36** | **442 295,36** | **100** |  |
| Подпрограмма  **Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере** | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 442 298,36 | 442 295,36 | 100 |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Итого, тыс. руб.** | **442 298,36** | **442 295,36** | **100** |  |
| Основное мероприятие  **Учет энергетических ресурсов** | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 28 910,19  413 388,17 | 28 910,19  413 385,17 |  |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
| **Итого, тыс. руб.** | **442 298,36** | **442 295,36** | **100** |  |

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

Постановление администрации городского округа «Город Губаха» от 17.04.2014 № 499 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город Губаха» от 12.12.2013 № 1972 «Об утверждении муниципальной целевой Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»»